## Slide 1
Name:
Datum: tt.mm.jjjj
Achtung:
Fußzeile bearbeiten (Register Einfügen, Schaltfläche Text)
Name auf dem Deckblatt ersetzen
Projekt-/Programm-/Verfahrensname
Lessons Learned
  Alternativer Text

## Slide 2
Information zum Template

## Slide 3
Hier gibt es keine klare Vorgabe, stattdessen die vage Aussage: „Alle, von denen ein zielführendes Feedback zu erwarten ist.“ Zu unterscheiden ist das Vorab-Ausfüllen eines Lessons Learned-Fragebogens (größere Gruppe) und die Teilnahme am eigentlichen Workshop (kleinere Gruppe).
An letzterem sollten folgende Personen(gruppen) teilnehmen:
die Projektleitung
das Projektteam oder bei großen Teams ein überschaubarer Kern des Teams
im besten Fall ein/e unabhängige/r Moderator*in – jemand außerhalb des hier genannten Personenkreises
ggf. wichtige Stakeholder oder sonstige Beteiligte
Eins vorab: Wer sollte am Lessons Learned teilnehmen?

## Slide 4
Begrüßung und Regeln
Ziele des Workshops, Ablauf und Zeitstruktur
Vorhabenseckdaten
Reflexion
Pause
Ursachenfindung – Offene Diskussionsrunde
Zusammenfassung und Ausblick
x min
x min
x min
x min
x min
x min
x min

## Slide 5
Begrüßung kann durch die Vorhabensleitung oder einem/einer Vorhabens externen Moderator*in statt finden.
Legen Sie hier die Regeln für Ihr Meeting fest, um gemeinsam konstruktiv und respektvoll ein Fazit über Ihr Projekt zu erhalten. Beispiel:
  Pünktlicher Beginn.
  Handyverbot.
  Keine Privatgespräche.
  Respektvolles Zuhören.
  Ausreden lassen.
  Sachlich diskutieren.
  Keine persönlichen Angriffe.
  Kein Abschweifen.
Begrüßung und Regeln

## Slide 6
Hier sollten die Ziele des Workshops notiert werden. Beispiel:
  Die Sicherung des durch die Arbeit im Projekt erworbenen Wissens:
    Positive und negative Erfahrungen
    Fachliche Erkenntnisse
    Wie ist der Prozess gelaufen
  Das Sichtbarmachen von Erkenntnissen aus der Projektarbeit für andere
  Das Sichtbarmachen von Erkenntnissen für die Linienorganisation
  Entscheidung wie mit den erworbenen Erkenntnissen umgegangen wird bzw. was mit diesen geschehen soll
Ablauf
  Greifen Sie nochmals die Inhalte der Agenda auf und erläutern Sie, wie Sie die Ziele des Workshops erreichen möchten und welchen Zeitrahmen Sie für die einzelnen Punkte einplanen.
Ziele des Workshops, Ablauf und Zeitstruktur

## Slide 7
Vorhabenseckdaten
Hier finden Sie eine mögliche Abbildung der wichtigsten Informationen und Parameter Ihres Vorhabens.
Weitere Informationen
[ … ]
[ … ]
[ … ]
Zusammenfassung
Budget
Termin
grün
grün
grün
grün
Qualität
Budget
Qualität
Termine
Der ursprüngliche Endtermin xx.xx.xx konnte eingehalten werden / konnte nicht eingehalten werden. Gründe:
Das ursprünglich beantragte Budget von xx € war ausreichend / war nicht ausreichend und wurde am xx.xx.xx erhöht..

## Slide 8
Hier sollten die Themen zusammen getragen werden, die vorab in einer Abfrage oder im Termin selbst ermittelt wurden.
In den nachfolgenden zwei Folien finden Sie Beispiele dafür wie man die verschiedenen Themenbereiche auflisten und bewerten kann.
Reflexion

## Slide 9
Lessons Learned (LL) -> Ihr Feedback wird erbeten - ggf. mit Gewichtung (+,++,-,--)
Bei dieser Vorlage handelt es sich um ein Beispiel, wie die verschiedenen Kategorien aus Ihrem Vorhaben abgebildet werden können.
Kompetenzaufbau
Risikomanagement
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
Wissensmanagement
Governance
Transparenz
Standards
Tooling
Zusammenarbeit
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
++ [ … ]
[ … ]
- [ … ]
[ … ]
frei wählbar
frei wählbar
Risikomanagement
Proaktives und von allen Parteien unterstütztes Risiko Management
 Kategorie
Forderung
Legende:

## Slide 10
+ Statusberichte
+ guter Austausch
- hohe Informationsdichte
Beispiel
Kompetenzaufbau
+ angenehmes Onboarding
++ sehr gutes Onboarding-Info.Paket
Governance
PL-Runde
+ Programm Steuerung
klare Eskalationswege

## Slide 11
Hier kann die 5-Why-Methode oder die Ishikawa-Methode angewandt werden.
Ursachenfindung – offene Diskussionsrunde
Info: Die Verlinkungen können Mittels Rechtsklick unter „Hyperlink öffnen“ geöffnet werden.

## Slide 12
Fassen Sie die Erkenntnisse zusammen und besprechen Sie den weiteren Vorgang.
Sie können die Inhalte und Ergebnisse des Workshops in einem Lessons Learned Bericht erfassen, die Workshop Präsentation mit Ergänzungen, aber auch Fotoprotokolle etc. an den Teilnehmerkreis versenden.
Zusammenfassung und Ausblick
Info: Die Verlinkungen können Mittels Rechtsklick unter „Hyperlink öffnen“ geöffnet werden.